## Slide 1: Estado del proyecto MFSC-IA
Reunión con Garrido Thomas

## Slide 2: Objetivo de la reunión
  Mostrar qué ya quedó firme en el repo.
  Separar con claridad el carril principal del paper del carril DKANA.
  Confirmar qué parte ya está lista para David y qué parte sigue siendo trabajo nuestro.

## Slide 3: Qué ya está firme
  El DES de la MFSC ya está reconstruido en Python/SimPy y auditado contra la tesis.
  El wrapper RL ya funciona con benchmark reproducible, reward audit y comparación contra baselines.
  La lectura actual del proyecto ya no depende de una arquitectura nueva.
  La historia principal del paper es: DES + RL + reward audit + POMDP + benchmark.

## Slide 4: Auditoría frente a Garrido (2017)
  Sí coincide en la topología base de 13 operaciones, riesgos current/increased, buffers y escenarios de shifts.
  Ya quedó implementada la cola de backorders estilo Garrido:
    backlog explícito
    cap de 60
    Ut como órdenes no atendidas
    prioridad a demanda contingente
    SPT por tamaño
  El gap que sigue abierto no es la cola, sino el output tipo SDM y el cálculo orden-a-orden de ReT.

## Slide 5: Estado actual del carril RL
  La reward de entrenamiento base quedó congelada en control_v1.
  ReT_thesis queda como métrica de reporte, no como reward principal.
  PPO + MLP ya sirvió para validar el carril experimental.
  La comparación disciplinada sigue este orden:
    PPO baseline
    SAC
    PPO + frame stack
    RecurrentPPO
  La decisión congelada del paper es no depender de DKANA, KAN o GNN para submission.

## Slide 6: Qué ya queda listo para David / DKANA
  observation_version="v3" ya existe y está estable.
  El entorno exporta:
    observations.npy con 20 dims
    state_constraint_context.npy con 45 dims
  El contexto DKANA ya incluye:
    estado de cola (pending_backorders_count, pending_backorder_qty, unattended_orders_total)
    vector de backorder por nodo
    vector de disrupción por operación
  Ya existe evaluación de políticas custom con run_episodes().

## Slide 7: Qué NO está implementado todavía de DKANA
  No hay un train_dkana_*.py listo para entrenamiento real.
  No hay benchmark formal DKANA vs PPO/SAC dentro del carril principal.
  La representación relacional actual sigue siendo un starter:
    sí hay enumeración y ventanas causales
    no está implementado de forma completa el esquema {=,<,>} prometido en el texto
  Por eso, hoy DKANA está desbloqueado a nivel de entorno y datos, pero no cerrado como arquitectura benchmarkeada.

## Slide 8: Decisión congelada del proyecto
  El paper principal no se centra en novedad arquitectónica.
  El benchmark RL principal sigue separado del carril DKANA.
  A David le dejamos el entorno pristine:
    contrato estable
    export reproducible
    contexto suficiente
  Si DKANA luego supera al benchmark congelado, entra como comparación real; si no, queda como future work.

## Slide 9: Qué necesitamos de Garrido
  Validar el framing:
    DES base alineado con la tesis
    RL como capa de control adaptativo
    DKANA como carril paralelo, no como bloqueo del paper
  Confirmar que esta separación metodológica le parece defendible para journal.
  Priorizar la ruta de submission:
    IJPR como target principal
    IEEE TAI como alternativa rápida

## Slide 10: Cierre
  El cuello de botella ya no es “hacer funcionar el entorno”.
  El entorno ya funciona para RL y ya quedó suficiente para que David implemente DKANA.
  Nuestro foco ahora debe ser:
    resultados comparativos limpios
    escritura del manuscrito
    benchmark defendible